Приложение №1

к приказу № 26-З от 16.12. 2013 года

Документация закупки  работ по ремонту водовода Рачевка-Садки с дюкером через р. Днепр от резервуара насосной станции Садки у единственного поставщика

1. Способ закупки

Закупка у единственного поставщика

2. Информация о Заказчике

| Наименование Заказчика | Смоленское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал» |
| --- | --- |
| Место нахождения | 214000, г. Смоленск, ул. Соболева, д. 5 |
| Почтовый адрес | 214000, г. Смоленск, ул. Соболева, д. 5 |
| Факс | 21-43-43 |
| Контактное лицо | Дроздова В. А. (тел. 21-41-18) |
| Адрес электронной почты | zakupki.gwk@mail.ru |
| Телефон | 38-85-94 |

3. Предмет закупки

| Наименование товара/услуги/работы | Комплекс водолазных работ по ремонту водовода Рачевка-Садки с дюкером через р. Днепр от резервуара насосной станции Садки. |
| --- | --- |
| Функциональные характеристики (потребительские свойства) | По договору Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика (в соответствии с дефектной ведомостью) комплекс водолазных работ по ремонту водовода Рачевка-Садки с дюкером через р. Днепр от резервуара насосной станции Садки, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ, согласно условиям Договора. Подрядчик обязуется выполнить работы своим иждивением, собственными силами и/или силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с условиями договора, дефектной ведомостью, согласованной в установленном порядке и утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией без изменения объемов работ. При привлечении к выполнению работ субподрядных организаций субподряд должен быть письменно согласован с руководством СМУП «Горводоканал». Стоимость и технические характеристики материалов и оборудования, приобретаемых Подрядчиком для выполнения работ, должны быть согласованы с Заказчиком. |
| Количество, ед. измерения, цена договора | Стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, определяется в соответствии с локальным сметным расчетом и составляет 118 066 (Сто восемнадцать тысяч шестьдесят шесть) рублей 08 копеек, в т.ч. НДС-18% в сумме 18 010,08 руб. |
| Требования к качеству | Подрядчик предоставляет гарантии качества материалы, конструктивные элементы и работы, выполненные им по договору, в том числе гарантирует: - выполнение работ из материалов и оборудования Подрядчика. Стоимость материалов и оборудования входит в стоимость договора; - надлежащее качество используемых материалов, конструкций, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество; - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта; - бесперебойное функционирование инженерных систем при нормальной эксплуатации Объекта. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до подписания акта законченного капитального ремонта объекта. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 2 года (24 месяца) от даты подписания Сторонами акта приемки готового к эксплуатации Объекта, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие его эксплуатации согласно техническим условиям, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее двух дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Для составления Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения создается комиссия. В состав комиссии входят полномочные представители Заказчика и Подрядчика. |
| Место и сроки (периоды) поставки товара | Все работы производятся Подрядчиком до 31.12.2013 г. Срок завершения отдельных этапов работ по соглашению сторон может определяться графиком выполнения работ. Изменение сроков производства работ, которые могут повлиять на продолжительность строительства и его стоимость должны производиться по соглашению сторон, оформленному в письменной форме в течение 10 дней со дня обращения одной из сторон. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги | Оплата производится путем безналичного перечисления на расчётный счёт Подрядчика в течение 20 банковских дней с момента выполнения работ и подписания актов о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-2 и КС-3 по счёту, выставленному Подрядчиком. Не оплачивается работа, не включенная ранее в Договор, если она не была представлена предварительно Подрядчиком с указанием точной стоимости выполняемой работы и не была согласована и принята Заказчиком. Если Подрядчик не известил Заказчика о проведении дополнительных работ и включил их в акт приема-передачи, такие работы не оплачиваются. Расчеты производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. |

4. Информация о Подрядчике

| Наименование Подрядчика | Некоммерческое партнерство Клуб подводного плавания «Посейдон» |
| --- | --- |
| Место нахождения | 214006, г. Смоленск, ул. Госпитальная, д. 2, кв. 9 |
| Почтовый адрес | 214006, г. Смоленск, ул. Госпитальная, д. 2, кв. 9 |
| Контактное лицо | Новиков Н. Н., тел. 8 (4812) 44-61-81 |

5. Основания закупки у единственного поставщика

| Основания закупки | На основании п.п. 14.1.20. п. 14.1 Главы 14 Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд СМУП «Горводоканал». |
| --- | --- |
| Дата публикации Извещения | 16. 12. 2013 г. |