Приложение №3 к документации открытого запроса предложений на право заключения договора на разработку проекта «Капитальный ремонт канализационного коллектора Южного района (пр.Строителей — Рославльское шоссе)»

ДОГОВОР №_____

на создание проектной документации

г. Смоленск                                                                                                     «____» ___________ 2012г.

___________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице  ___________________________,  действующего на основании __________________, с одной стороны, и Смоленское муниципальное унитарное предприятие "Горводоканал", именуемое в дальнейшем  Заказчик, в лице Генерального директора Уланова Сергея Николаевича, действующего на основании  Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор  о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется разработать и передать Заказчику, а Заказчик принять и оплатить проектную документацию «Капитальный ремонт канализационного коллектора Южного района (пр. Строителей — Рославльское шоссе)» (в соответствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора).

1.2. Разбивка на очереди, выделение пусковых комплексов: одна очередь.

1.3. Состав и объемы работ:

а) Состав работ: материалы инженерных изысканий и проектная документация.

б) Объемы работ определяются в соответствии с техническими условиями:

- трубы - «Корсис», двухслойные, гофрированные;

- предусмотреть установку двух колодцев переключений на проектируемой линии и двух камер переключений на существующем канализационном коллекторе.

1.4. Требования по разработке частей и разделов проекта:

а) Согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».

б) Согласно действующим СНиП 2.04.03-85 и другой действующей технической инормативной документации.

1.5. Особые условия проектирования:

а) Капитальный ремонт коллектора осуществляется на незастроенной территории.

б) Диаметр коллектора, способ прокладки определяется проектом.

в) Проектно-сметной документацией не предусматривается разработка внутриквартальных канализационных сетей новой жилой застройки, а также проектирование канализации от каждого индивидуального жилого дома по трассе коллектора.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора, согласно сводной смете на проектные и изыскательские работы по объекту: «Капитальный ремонт канализационного коллектора Южного района (пр. Строителей — Рославльское шоссе)»; смете на выполнение инженерно-геологических изысканий по объекту: «Капитальный ремонт канализационного коллектора Южного района (пр. Строителей — Рославльское шоссе)»; смете на инженерно-геодезические изыскания по объекту «Капитальный ремонт канализационного коллектора Южного района (пр. Строителей — Рославльское шоссе)»; смете на проектные работы по объекту: «Капитальный ремонт канализационного коллектора Южного района (пр. Строителей — Рославльское шоссе)»; протоколу оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений на право заключения договора на разработку проекта «Капитальный ремонт канализационного коллектора Южного района (пр. Строителей — Рославльское шоссе)» от _______________________, составляет _________________________ (____________________) рублей _____ копеек, включая НДС (18 %)_______________________рублей_________копек.

2.2. Заказчик производит оплату выполненных работ по настоящему договору в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке: аванса в размере 30 % от цены договора в течение 10 банковских дней со дня заключения договора; 60 % цены договора по факту предоставления готовой проектной документации с учетом доработок и исправлений (при наличии) в течение 10 банковских дней со дня подписания сторонами накладной по передаче проектной документации и материалов изысканий; 10 %  цены договора после прохождения согласования проектной документации со всеми заинтересованными лицами, органами и организациями в течение 10 банковских дней со дня подписания сторонами акта выполненных работ.

2.3. Расчеты производятся в рублях Российской Федерации. Обязательство Заказчика по осуществлению платежа считается исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик имеет право:

- контролировать ход выполнения Исполнителем работ по настоящему договору, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность;

- при согласовании проекта со  всеми заинтересованными организациями, Администрацией г. Смоленска и частными лицами привлекать Исполнителя (при необходимости).

3.1. Заказчик обязуется:

- согласовать проект со всеми заинтересованными организациями, Администрацией г. Смоленска и частными лицами с привлечением Исполнителя (при необходимости);

- обеспечить своевременную выдачу технической документации, необходимой для производства работ (основание для проектирования, технические условия на проектирование канализации № 13 от 04.02.2013 г.);

- обеспечить своевременную приемку выполненных работ;

- оплатить работу Исполнителя в соответствии с условиями настоящего договора;

3.2. Исполнитель имеет право:

- запрашивать у Заказчика всю необходимую для проведения работ техническую и иную документацию;

- досрочно выполнить работы, предусмотренные п. 1.1. настоящего договора.

3.4. Исполнитель обязан:

-  самостоятельно определять объем изысканий;

- предоставить инженерные изыскания;

- качественно выполнить и передать Заказчику материалы изысканий и проектную документацию в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором;

- согласовывать с Заказчиком отступления от настоящего договора, в том числе по составу разрабатываемых документов и объему содержащейся в них информации, а также все технические и конструктивные решения;

- выполнить работы в срок, предусмотренный настоящим договором;

- известить Заказчика о готовности проектной документации, согласовать время и место ее передачи;

- за свой счет осуществить доработки, связанные с несогласованными с Заказчиком отступлениями от условий настоящего договора или некачественным (неполным) выполнением работ.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Исполнитель обязан приступить к разработке проектной документации  не позднее дня, следующего за днем заключения настоящего договора.

  - Окончание выполнения работ – 31 мая 2013 года.

  - Проект считается выполненным после прохождения согласования со всеми  заинтересованными организациями, Администрацией г. Смоленска и частными лицами и подписания сторонами акта выполненных работ.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. По завершении работы Исполнитель представляет Заказчику 4 (четыре) экземпляра проекта на бумажном носителе и электронный экземпляр на CD-диске в форматах pdf, doc, dwg (электронная версия должна быть скреплена электронной подписью), а так же представляет акт приема-передачи научно-технической продукции.

5.2. Факт приема подтверждается подписанием акта приема-передачи работ. Заказчик обязан в течение 5 дней с момента получения положительного результата согласования проектной документации  подписать акт приема-передачи или направить Исполнителю мотивированный отказ от приема выполненной работы.

5.3. По истечении указанного срока при отсутствии мотивированного отказа работы считаются принятыми Заказчиком.

6. Ответственность сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. Прочие условия

7.1. Для выполнения работ по настоящему договору Исполнитель имеет право привлекать сторонние предприятия.

7.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в процессе исполнения настоящего договора, решаются путем переговоров. Претензии направляются другой стороне посредством почтовой или факсимильной связи. Срок рассмотрения претензии составляет 15 календарных дней с момента получения. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в Арбитражном суде Смоленской области.

7.3. Настоящий Договор составлен в  двух  экземплярах,  имеющих одинаковую  юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8. Срок действия договора

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента полного исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору.

9. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Поставщик:									Покупатель:

________________________			             СМУП "Горводоканал"

________________________			             214000, г. Смоленск, ул. Соболева, д.5

________________________			             р/с 40702810059190101579 в Смоленском ОСБ

________________________			 	№ 8609 г. Смоленск

________________________				к/с 30101810000000000632 БИК 046614632

________________________				ИНН 6731000342 КПП 673101001

Руководитель						Генеральный директор

__________________Ф.И.О.				___________________________С.Н. Уланов