Приложение №1

к приказу № 32-З от 16.12. 2013 года

Документация закупки  работ по капитальному ремонту канализационной линии по ул. Николаева от жилого дома №25,27 в г. Смоленске у единственного поставщика

1. Способ закупки

Закупка у единственного поставщика

2. Информация о Заказчике

| Наименование Заказчика | Смоленское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал» |
| --- | --- |
| Место нахождения | 214000, г. Смоленск, ул. Соболева, д. 5 |
| Почтовый адрес | 214000, г. Смоленск, ул. Соболева, д. 5 |
| Факс | 21-43-43 |
| Контактное лицо | Дроздова В. А. (тел. 21-41-18) |
| Адрес электронной почты | zakupki.gwk@mail.ru |
| Телефон | 38-85-94 |

3. Предмет закупки

| Наименование товара/услуги/работы | Производство работ по капитальному ремонту канализационной линии по ул. Николаева от жилого дома №25,27 в г. Смоленске. |
| --- | --- |
| Функциональные характеристики (потребительские свойства) | По договору Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика (в соответствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью договора) комплекс подрядных работ по капитальному ремонту канализационной линии по ул. Николаева от ж.д. № 25,27 в г. Смоленске (открытый метод — 119 м, труба «КОРСИС» DN/OD диаметром 200 мм SN 6, длина 119 м), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ, согласно условиям Договора. Подрядчик обязуется выполнить работы своим иждивением, собственными силами и/или силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с условиями Договора, техническим заданием Заказчика, согласованной в установленном порядке и утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией без изменения объемов работ. При привлечении к выполнению работ субподрядных организаций субподряд должен быть письменно согласован с руководством СМУП «Горводоканал». Стоимость и технические характеристики материалов и оборудования, приобретаемых Подрядчиком для выполнения работ, должны быть письменно согласованы с Заказчиком. |
| Количество, ед. измерения, цена договора | Стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, определяется в соответствии с локальным сметным расчетом и составляет: 360 585 (триста шестьдесят тысяч пятьсот восемьдесят пять) рублей 97 копеек, НДС не облагается. |
| Требования к качеству | Подрядчик предоставляет гарантии качества материалы, конструктивные элементы и работы, выполненные им по Договору, в том числе гарантирует: - выполнение работ из материалов и оборудования Подрядчика. Стоимость материалов и оборудования входит в стоимость договора; - надлежащее качество используемых материалов, конструкций, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество; - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта; - бесперебойное функционирование инженерных систем при нормальной эксплуатации Объекта. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до подписания акта законченного капитального ремонта объекта. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 2 года (24 месяца) от даты подписания Сторонами акта приемки готового к эксплуатации Объекта, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие его эксплуатации согласно техническим условиям, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее двух дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Для составления Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения создается комиссия. В состав комиссии входят полномочные представители Заказчика и Подрядчика. |
| Место и сроки (периоды) поставки товара | Все работы, предусмотренные настоящим договором, производятся Подрядчиком в течение августа-сентября 2013 года. Срок завершения отдельных этапов работ по соглашению сторон может определяться графиком выполнения работ. Изменение сроков производства работ, которые могут повлиять на продолжительность строительства и его стоимость должны производиться по соглашению сторон, оформленному в письменной форме в течение 10 дней со дня обращения одной из сторон. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги | Оплата производится путем безналичного перечисления на расчётный счёт Подрядчика: аванса в размере 25 % от общей суммы договора в течение 10 банковских дней с момента заключения договора по счёту, выставленному Подрядчиком; оставшейся суммы договора в течении 20 (двадцати) банковских дней со дня подписания акта приемки выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3. До сдачи объекта Подрядчик несет полную материальную ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения. Не оплачивается работа, не включенная ранее в Договор, если она не была представлена предварительно Подрядчиком с указанием точной стоимости выполняемой работы и не была согласована и принята Заказчиком. Если Подрядчик не известил Заказчика о проведении дополнительных работ и включил их в акт приема-передачи, такие работы не оплачиваются. Расчеты производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. |

4. Информация о Подрядчике

| Наименование Подрядчика | ООО «Строймеханизация» |
| --- | --- |
| Место нахождения | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 2-б |
| Почтовый адрес | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 2-б |
| Контактное лицо | А. В. Гуторов Тел. 55-61-28 |

5. Основания закупки у единственного поставщика

| Основания закупки | На основании п. п. 14.1.1. п. 14.1 Главы 14 Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд СМУП «Горводоканал». |
| --- | --- |